ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ
ათას ლარებში
	კოდი
	დასახელება
	ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით
	2014 წლის  ფაქტი
	2015 წლის პროექტი
	2016 წლის პროგნოზი
	2017 წლის პროგნოზი
	2018 წლის პროგნოზი
	პროექტის მთლიანი თანხა

	25 02 02 01
	გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია
	926,378.80
	119,436.3
	115,000.0
	135,000.0
	150,000.0
	150,000.0
	1,595,815.1

	25 02 02 07
	სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
	14,221.90
	5,200.0
	6,000.0
	12,000.0
	13,000.0
	15,000.0
	65,421.9

	25 02 02 08
	თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
	0.0
	5,450.0
	7,740.0
	5,000.0
	0.0
	0.0
	18,190.0

	25 02 02 09
	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)
	72,617.50
	29,761.7
	11,150.0
	5,000.0
	5,000.0
	0.0
	123,529.2

	25 02 02 10
	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)
	0.0
	7,387.5
	29,000.0
	60,000.0
	45,000.0
	0.0
	141,387.5

	25 02 02 11 01
	კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)
	36,403.30
	8,858.1
	3,110.0
	0.0
	0.0
	0.0
	48,371.4

	25 02 02 12
	ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
	0.0
	807.8
	3,000.0
	3,000.0
	0.0
	0.0
	6,807.8

	25 02 02 13
	სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
	0.0
	63.0
	100.0
	4,000.0
	0.0
	0.0
	4,163.0

	25 02 03 01
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)
	292,907.00
	11,177.7
	3,500.0
	0.0
	0.0
	0.0
	307,584.7

	25 02 03 02
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
	32,340.30
	19,994.9
	30,000.0
	5,000.0
	0.0
	0.0
	87,335.2

	25 02 03 03
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB)
	3,859.60
	27,246.9
	35,000.0
	55,000.0
	30,000.0
	0.0
	151,106.5

	25 02 03 04
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB)
	0.0
	0.0
	2,300.0
	25,000.0
	75,000.0
	104,000.0
	206,300.0

	25 02 03 05 01
	ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
	170,283.20
	77,055.4
	46,000.0
	80,000.0
	40,000.0
	0.0
	413,338.6

	25 02 03 06
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
	147,454.30
	98,954.3
	102,000.0
	25,000.0
	25,000.0
	0.0
	398,408.6

	25 02 03 07
	სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
	44,385.90
	47,711.2
	52,000.0
	97,700.0
	130,000.0
	302,800.0
	674,597.1

	25 03 04
	მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
	64,168.80
	73,896.9
	95,230.0
	114,300.0
	174,800.0
	227,750.0
	750,145.7

	25 03 05
	რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
	93,102.00
	7,249.0
	8,950.0
	9,500.0
	0.0
	0.0
	118,801.0

	25 03 06
	რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
	19,654.70
	18,999.3
	17,450.0
	0.0
	0.0
	0.0
	56,104.0

	25 03 09
	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)
	0.0
	0.0
	650.0
	20,800.0
	22,700.0
	14,000.0
	58,150.0

	25 03 10
	სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში  (Government of France)
	22,418.70
	4,241.9
	800.0
	0.0
	0.0
	0.0
	27,460.6

	25 03 11
	სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში
	0.0
	0.0
	21,000.0
	4,000.0
	4,000.0
	4,000.0
	33,000.0

	25 03 12
	ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
	0.0
	0.0
	5,850.0
	36,900.0
	5,000.0
	0.0
	47,750.0

	25 03 19
	რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
	0.0
	0.0
	1,000.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1,000.0

	25 04 01
	ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)
	553.8
	352.9
	800.0
	3,500.0
	0.0
	0.0
	5,206.7

	25 04 02
	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
	83,623.70
	20,736.3
	2,050.0
	0.0
	0.0
	0.0
	106,410.0

	25 04 03
	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
	0.0
	28,134.9
	30,500.0
	6,300.0
	0.0
	0.0
	64,934.9

	25 04 04
	საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
	0.0
	445.9
	1,750.0
	8,900.0
	0.0
	0.0
	11,095.9

	25 04 05
	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
	53,086.80
	51,495.8
	80,000.0
	80,300.0
	94,000.0
	110,100.0
	468,982.6

	25 05 
	იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერა 
	285,627.90
	12,129.1
	4.080.0
	30,000.0
	30,000.0
	30,000.0
	391,837.0

	27 02 01 02
	პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა
	50,765.10
	24,768.9
	21,289.0
	20,000.0
	25,000.0
	30,000.0
	171,823.0

	32 05 01 02
	საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
	54,634.00
	4,520.8
	5,000.0
	18,000.0
	20,000.0
	20,000.0
	122,154.8

	32 05 02 
	საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
	401,995.00
	89,741.4
	69,110.0
	70,000.0
	87,000.0
	87,000.0
	804,846.4

	33 04 02 02
	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა
	24,386.80
	4,591.0
	3,445.0
	3,445.0
	3,645.0
	3,645.0
	43,157.8

	35 04
	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 
	91,189.50
	30,446.9
	31,293.0
	35,000.0
	35,000.0
	35,000.0
	257,929.4

	36 01 02
	მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 
	1,383.00
	2,482.3
	20,380.0
	19,000.0
	27,280.0
	30,000.0
	100,525.3

	36 02 01
	ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
	10,223.80
	20,095.2
	23,400.0
	0.0
	0.0
	0.0
	53,719.0

	36 03 01
	რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)
	0.0
	9,002.5
	14,139.8
	27,000.0
	0.0
	0.0
	50,142.3

	36 03 02
	ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW)
	0.0
	15,043.2
	26,860.2
	35,000.0
	0.0
	0.0
	76,903.4

	36 03 03
	220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
	0.0
	279.9
	14,000.0
	34,400.0
	0.0
	0.0
	48,679.9

	37 01 03 01
	სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია  და ტექნიკის შეძენა
	61,471.20
	36,100.0
	51,100.0
	98,140.0
	90,300.0
	118,500.0
	455,611.2

	58 10 03
	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
	0.0
	 
	5,000.0
	5,000.0
	5,000.0
	5,000.0
	20,000.0

	58 10 04
	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
	0.0
	5,047.3
	30,448.3
	38,680.0
	28,400.0
	2,020.0
	104,595.6


	გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 01

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან გამომდინარე მსარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები.

	
	სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 07

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	არსებული მდგომარეობა მოითხოვს  სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება;

განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება, ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა. 

	
	თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 08

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება.

თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება  ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის,ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება ახმეტა–თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული ავტოტრანსპორტი.

	
	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 09

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის  სამუშაოების ჩატარებას.

გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან

	
	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 10

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის  სამუშაოების ჩატარებას.

გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან

	
	კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 11 01

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი


	პროექტის აღწერა და მიზანი
	აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ვაზიანი-გომბორისა და  სასადილო–სიონის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას.

გაუმჯობესდება  ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციით შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა

	
	ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 12

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტის - ქ. ქუთაისის შემოვლითი გზის  ექსპლუატაციაში შესვლით, რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული იქნება რამოდენიმე გზით, მათ შორის სოფელ გეგუთთან მშენებარე სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზით. აღნიშნული, თავისი მდებარეობით, ქ. ქუთაისთან ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მთავარი დამაკავშირებელი იქნება.                                                                                                                                     

	
	სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 02 13

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროექტი მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის  სამუშაოების ჩატარებას;
აღნიშნული გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც  გართულებულია გადაადგილება;

შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

	
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 01

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ მათი გადახდის ღონისძიებებს.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი–რუისი კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, უზრუნლევყოფილია ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 02

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114  მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის  სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას.

საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 03

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126  მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის  სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას.

საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 04

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143  მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის  სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 05 01

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა  მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელებას.

ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოსატრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის მიმზედველობას.

საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას

	
	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 06

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის  სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნლევყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 02 03 07

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქვეპროგრამა მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ57 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარებას.

საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა

	
	მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 04

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის  სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციათბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის   მშენებლობაანაკლიის ნაპირდაცვაბათუმის ნაპირდაცვა.

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციით მოსახლეობას შეუმცირება აღნიშნულ მონაკვეთზე როგორც გადაადგილების დრო ასევე ექსპლუატაციის ხარჯებიაშენედება ახალი მეტრო თბილისსში რომელიც მოემსახურება როგორც საბურთალოს მოსახლეობას ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასში დასაქემებულ პირებსანაკლია და ბათუმი სანაპირო ზოლის გასწვრივ გაუმჯობესდება დამსვენებელთა მდგომარეობა

	
	რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 05

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. 
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: - ქვევრის მარნის მშენებლობა იყალთოში;- ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი);- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში;-  ქ. ყვარელში „ილიას ტბის“ გზის მიწის ფერდობის გამაგრების სამუშაოები და ტბასთან არსებული სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის აღჭურვილობის შესყიდვა;- კახეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონისათვის მობილური აპლიკაციებისა და დამაკავშირებელი პორტალების შემუშავების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობისათვის მას-მედიაში სარეკლამო მომსახურების შესყიდვა;

	
	რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 06

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროექტის მიზანს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობას.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება  :  ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3;   ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის დასრულება) - ფაზა 2;   ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრე-სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)  ; წყალტუბოს ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი;  ვანის ნაქალაქარის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ;  კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის სვეტთან და კელიების და კაცხის სვეტის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ;  ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ;  კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი) ;  კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან და კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები  და სხვა.

	
	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 09

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი


	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროექტი გულისხმობს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (იმერეთის რეგიონთან ერთად ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას კომპანიისათვის.
საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს მოხდება შესაბამისი კონსულტანტების შერჩევა. 2015 წელს შემუშავდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2017 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი.

	
	სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში  (Government of France)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 10

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი.
პროექტის დასრულების შემდეგ ფრანგული კომპანია პომაგალსკის მიერ მოხდება 5 ერთეული საბაგირო გზის მოწოდება რომლის მონტაჟიც მოხდება მესტიის მუნიციპალიტეტში. გაიზრდება სვანეთის ტურისტული მიმზიდველობა და შეიქმნება სრულიად ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის საბაზისო ადგილი

	
	სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 11

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. 
მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე მოეწყობა 2014 წესლ დაწყებული 3 საბაგირო გზა და დამატებით 2 ერთეული ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა დაიწყება და დასრულდება.

სულ მესტიის მუნიციპალიტეტში მოეწყობა  5 საბაგირო გზა, სასრიალო ტრასები და მთის ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ინვესტორებისთვის სასურველი და ხელსაყრელი გარემო რათა მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება და რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ამაღლება

	
	ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	25 03 12

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

	პროგრამის განმახორციელებელი
	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	აღნიშნული პროექტი მოიცავს ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის განახლებას რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს.

	პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
	ჩატარდება ტრანსპორტირების კვლევა და დაიწყება პროექტირება

	დეტალური ინფორმაცია
	ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე, რომელიც მოემსახურება ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო საბაგიროების მოწყობას

	პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
	ქალაქ ჭიათურაში ახალი უსაფრთხო და კონფორტული საბაგიროების მოწყობა რომელიც წარმოადგენს სოციალურ პროექტს


	რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 19

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტი ითვალისწინებს მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტულიინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაციასა და კერძო სექტორის ხელშეწყობას აღნიშნული მიმართულებით. აღნიშნული პროექტის განვითარების მიზანს წამოადგენს მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;გაზრდილი ინსტიტუცინალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:ნაწილი ა: ინვესტიცია ინფრასტრუქტურის სფეროში: ა) ურბანული აღდგენა, რაც ითვალისწინებს: 1. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური მომსახურეობის რეაბილიტაციას ცენტრალურ ისტორიულ უბნებში; 2. საზოგადოებრივი სივრცეებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენობების კონსერვაცია-გაუმჯობესებას; 3. შენობების ფასადების კონსერვაციას ადგილობრივი არქიტექტურის გამოყენებით; 4. ტურისტული მარშრუტების განვითარებას, რომელიც მოიცავს: ა) ურბანული ლანდშაფტის და საზოგადოებრივი ავტოსადგომების განვითარებას; ბ) საინფორმაციო ჯიხურების, კაფეების და საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობას; გ) კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; დ) მშენებლობის ზედამხედველეობასა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელებული სამუშაოების შეფასებას და მონიტორინგს, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის.ბ)  ინფრასტრუქტურის მოწყობა კერძო სექტორის ინტერესების მიზნით. აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს გარკვეული რაოდენობის კერძო სექტორის ერთეულების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოხატავენ ინტერესს და შესაძლებლობას განახორციელონ ინვესტირება მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მასშტაბით ტურიზმისა და კვების მრეწველობის სფეროში, ასევე საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაში, რაც აუცილებელია მათი ინვესტიციების სიცოცხლის უნარიანობისთვის. ნაწილი ბ: ინსტიტუციურიგანვითარება:აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (მგფ) და სხვა ადგილობრივი და რეგიონული დაწესებულებების ინსტიტუციური შესაძლებლობის და ქმედითუნარიანობის გაუმჯობესებას ქვემოთ წარმოდგენილი საქმიანობების განხორციელების მიზნით: 1.გეო-ტურისტული მარშრუტების და ტურისტული პორტალის შექმნას; 3. კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; 4. მშენებლობის ზედამხედველობა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელების შეფასება-მონიტორინგს, სამუშაოების, საქონლის, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვების და სწავლების მეშვეობით. სექტორის ერთეულების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოხატავენ ინტერესს და შესაძლებლობას განახორციელონ ინვესტირება მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მასშტაბით ტურიზმისა და კვების მრეწველობის სფეროში, ასევე საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაში, რაც აუცილებელია მათი ინვესტიციების სიცოცხლის უნარიანობისთვის. ნაწილი ბ: ინსტიტუციურიგანვითარება:აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (მგფ) და სხვა ადგილობრივი და რეგიონული დაწესებულებების ინსტიტუციური შესაძლებლობის და ქმედითუნარიანობის გაუმჯობესება ქვემოთ წარმოდგენილი საქმიანობების განხორციელების მიზნით: 1.გეო-ტურისტული მარშრუტების და ტურისტული პორტალის შექმნას; 3. კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; 4. მშენებლობის ზედამხედველობა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელების შეფასება-მონიტორინგს, სამუშაოების, საქონლის, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვების და სწავლების მეშვეობით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ქობულეთის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით უზრუნველყოფა
ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს 24 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების განახლება/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის განხორციელების ვადებია  2014-2016 წწ. პროგრამა მოიცავს როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე საქონლის შეძენას საქართველოს  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. 
პროექტების  განხორციელება დაგეგმილია: სამეგრელო -ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონი (ოზურგეთი; სენაკი;  ხობი;  აბაშა); (იმერეთი; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი (თერჯოლა; ტყიბული; ზესტაფონი; ონი); კახეთი (თელავი - კურდღელაური;  ახმეტა;  გურჯაანი;  სიღნაღი;  წნორი;  საგარეჯო;  ლაგოდეხი) შიდა ქართლის რეგიონი (ქარელი;  დუშეთი) ქვემო ქართლის რეგიონი (ბოლნისი;  თეთრიწყარო;  წალკა; სამცხე); ჯავახეთის რეგიონი ( ასპინძა;  ახალციხე;  წაღვერი;  ლიკანი)

მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხანგრძლივობის გაზრდა აღნიშნულ ქალაქებში, ოპერირების ხარჯების შემცირება, მოსახლეობისაგან წყლის მიწოდების და წყალანირების მომსახურების საფასურის ამოღების მაჩვენებლების გაუმჯობესება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას. 
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და  ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები.
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში, ფოთში, ანაკლიაში, მესტიასა და ურეკში. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ფოთი - სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
ანაკლია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
მესტია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
ურეკი - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა 
ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, გათვალისწინებულია კომპანიის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა (ლაბორატორია, კანალიზაციის გამწმენდი მექანიზმი), სასმელი წყლის სექტორის განვითარება, ასევე, ფინანსდება პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები.
პროგრამის სრულად დასრულების შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა.
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
როექტის მიზანს წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ქართულ საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა
პროექტის პროგრამული კოდი
27 02 01 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
27 02 - სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში  არსებული ინფრასტრუქტურისა და პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება:- თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ  ლაითურში და ახალი (ორხევი) დაწესებულების მშენებლობის დაწყება;                                                                                                                                                                                                                                                           - რუსთავის N16 დაწესებულების ტერიოტორიაზე საწარმოო ზონის მშენებლობის დასრულება;                                                                                                                     - სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების  ჩატარება სასჯელაღსრულების არსებულ დაწესებულებებში;- ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
პროექტის პროგრამული კოდი
32 05 01 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა,  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
 
საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით.
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
32 05 02 
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა
პროექტის პროგრამული კოდი
33 04 02 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, კერძოდ: გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბის, სოფელ ჩაჟაშის, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის, სქურის, ბებრის ციხის, ანჩისხატის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის, დადიანების სასახლის, საფარის მთავარი ტაძრის და სამრეკლოს, აკვანებას წმინდა ბარბარეს ეკლესიის, ბეთანიის ღვთისმშობლის ტაძრის, თისელის, მუცოსა და მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაცია;აგრეთვე დოლოჭოპისა და გეგუთის სასახლის კონსერვაცია; არმაზის-ხევის პიტიახშთა რეზიდენციის მოწესრიგება-კონსერვაცია.დაიწყება: წმინდა ნინოს სახელობის სახელობის ბოდბის დედათა მონასტრის, თბილისის ლურჯი მონასტრის, საროს, ნოქალაქევის ორმოცმოწამეთას, ერტაწმინდას, ყინცვისის ღვთისმშობლის ტაძრის, სათხისა და აჭის სამონასტრო კომპლექსის, დოდოსრქის სამონასტრო კომპლექსის, წალკის საკათედრო ტაძრის, გოსტიბეს სამების ეკლესიის, სოფელი საბუე, იანე ნათლისმცემლის სამობნასტრო კომპლექსის  რეაბილიტაცია; უჯარმის კომპლექსის კონსერვაცია და სხვა. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 
პროექტის პროგრამული კოდი
35 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა;
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას.
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 
პროექტის პროგრამული კოდი
36 01 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას.
დამონტაჟებული იქნება დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილები. მოხდება სოფლების სრული დაქსელვა, რაც საშუალებას მოგვცემს 32 904 აბონენეტისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს გაზის მიწოდება.
პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი.
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
90 -იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი 1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ჰესის გამყვანი არხის, კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია. კერძოდ: წყალსატარი გზების, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები და სხვა.
პროექტის დასრულების ვადაა 2015 წელი. 2015 წელს შესრულდება წყალსატარი გზების რეაბილიტაცია, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები
ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: აღსადგენია დაზიანებული ბეტონის ძირი და ფერდები, გასამაგრებელია არხის მარჯვენა ფერდი, გასაწმენდია არხი ნატანისაგან. შესაძენია და დასამონტაჟებელია კაშხლის მონიტორინგის სისტემა, აღსადგენია კაშხლის სიღრმული წყალსაგდები და გვირაბი. რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს კაშხლის დამხმარე კვანძებს. აგრეთვე, განხორციელდება ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23 კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1-დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან გაწმენდა და სხვა.
რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის განუყოფელ ნაწილს და მისი კომპონენტები შერჩეულია სსე-ს საინვესტიციო პრიორიტეტების შესაბამისად. პროექტის მიზანია რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით. 
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანა-დამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე.
პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები:1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია;3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით;4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა;5) სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის შერჩევა.
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჯვარში ახალი 500/220კვ ქვესადგურისა და დაახლოებით 70კმ საერთო სიგრძის შესაბამისი ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს სსე-ის ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო პრიორიტეტს. პროექტის განხორციელების ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის შვილობილი კომპანია “ენერგოტრანსი”.
დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანა-დამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე.
საპროექტო ღონისძიებები მოიცავს:• პაკეტი “ა” – 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;• პაკეტი “ბ” – 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);• პაკეტი „გ“-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;• პაკეტი „დ“-სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა.
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიზნად ისახავს ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერებას.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;- ხაზის სიგრძე 150 კმ-ია, დამონტაჟდება დაახლოებით 500 ანძა;- გამტარუნარიანობა 350 მგვტ; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ).
ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი უზრუნველყოფს რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილურ მიწოდებას, შეამცირებს ელექტროენერგიის გათიშვების შემთხვევებს, შესაძლებელი იქნება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხაზის საშუალებით ასევე მოხდება მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შეახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტ-იანი ჰესების მიერთება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია  და ტექნიკის შეძენა
პროექტის პროგრამული კოდი
37 01 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა. 

სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები:
- მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით;
- ზეღდულეთის თემის სოფლების კირბალის და ბერშუეთის სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით;
- ხრამის სარწყავი სისტემის ზონაში ლეჟბადინის მასივზე სარწყავი არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია(მეორე რიგი);
- ცისკრის და ბაგრატის არხების სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
- მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია;
- დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდინარე დებედაზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით;
- იმირასანის და ზედა არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (II ეტაპი);
- დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები;

- დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, იაკუბლოს და პანტიანის წყალსაცავების სათავე ნაგებობების, შემავსებელი და წყალმიმყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების  რეაბილიტაცია  II ეტაპი;

- სოფ. ერისიმედის სარწყავი სისტემის და სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის (ორმხრივი რეგულირება) რეაბილიტაცია;

- სოფელ მაღაროსთან ვაზის სანერგე მეურნეობის ფართობის თვითდინებით მორწყვა მდინარე ივრიდან;

- „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცი, მდინარე ალაზანზე ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობით;
- ალმალო-მუჯახეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; 

- აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
- მაშველის სარწყავი სისტემას მაგისტრალური არხის გ-1-8 (პკ 0+00-დან პკ 32+00-მდე), გ-1-9, გ-1-10, გ-1-10-1 და გ-1-11 გამანაწილებლების, გეგუთის არხის (გ-2-7 გამანაწილებლებიდან ბოლომდე), გ-2-2, გ-2-3, გ-2-5, გ-2-6, გ-2-7 და მათი მეორე და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის (II რიგი) რეაბილიტაცია;
- ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
-  წყალსაცავებზე და საირიგაციო სისტემებზე ჰიდრომეტრული ქსელის და საინფორმაციო და დისტანციური მართვის სისტემების მოწყობა.
დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები:

- რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის  მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის,  პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების, არსებული #1 და #2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცა  - I რიგი;
- ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი;
-  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I რიგი.
განხორციელდება 4  წყალსაცავის მშენებლობა, კერძოდ:

- ზემო სამგორის სარწყავ სისტემაზე არხაშენის (ჩუმათხევის) წყალსაცავი;
- მდინარე თეძამზე წყალსაცავი;3. ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლის და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.
განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება (ექსპერტიზა და ზედამხედველობა) და შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: 

ბულდოზერი - 2 ერთეული, ავტოგრეიდერი - 2 ერთეული, ავტოკრანი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, თვითდამტვირთველი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, ხის და ბუჩქების საჭრელი მექანიზმი - 2 ერთეული.                                                                                                                                                                                                    


	

	

	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	58 10 03

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	58 10  -  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

	პროექტის განმახორციელებელი
	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც

ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის

დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ამასთან,

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის

ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო

ნაგავსაყრელების კონსერვაცია

	
	

	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)

	პროექტის პროგრამული კოდი
	58 10 04

	პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი
	საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

	პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
	58 10  -  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

	პროექტის განმახორციელებელი
	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

	პროექტის აღწერა და მიზანი
	ქ. ბათუმის  ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის  რეაბილიტაცია და გაფართოება;

მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება, ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია.
პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ შესაბამის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულზე (თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი).


7

