	[image: image1.jpg]ITDC

YOUR IT PARTNER




	[image: image2.jpg]LI0EBMMZIBOM ©BIIEMTMAB0I30L 336300)00I30L BIGBMO
0130C200L0, 3. bdbdNITOL 8

BID: 49-00-49; 50-90-49

contact@itdc.ge | www.itdc.ge






	
	


წინადადება საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ვებ და ინტრანეტ პორტალის შემუშავების თაობაზე
	
	სამუშაოს დასახელება

	
	ვებ პორტალი

	1
	კონცეპტუალური სტრუქტურის შემუშავება და შეთანხმება

	2
	პორტალის დიზაინი და HTML შაბლონების შემუშავება და შეთანხმება

	3
	საიტის ორენოვანი ძრავისა და ადმინისტრირების ინტერფეისი:
– პორტალის მენიუს მართვა
– ტექსტის და სურათების მართვა
– ელექტრონული ფორმების მართვა
– სიახლეების განთავსება არქივში
– მოვლენების / ღონისძიებების მართვა და კალენდარი
– დოკუმენტების მართვა
– საიტის ადმინისტრტირების უფლებების დეფერენცირება 

	4
	კითხვა-პასუხის მოდული

	5
	გაფართოებული ძიება

	6
	ბანერების მართვის მოდული

	7
	სიახლეების გამოწერის და დაგზავნის მოდული

	8
	გამოკითხვების მოდული

	9
	ფოტო და ვიდეო გალერეა

	10
	არსებული მონაცემთა ბაზების ინტეგრირება პორტალში (წამლების და აფთიაქების ბაზები)

	11
	საწყისი ინფორმაციის პორტალზე განთავსება (50 გვერდი)

	
	ინტრანეტ პორტალი

	12
	სისტემის კონცეფტუალური სტრუქტურისა და დიზაინის შემუშავება და შეთანხმება

	13
	ადგილობრივი სოციალური ქსელის სისტემა:

– მომხმარებლების იმპორტირება და მათი მართვა

– მომხმარებლის პირადი პროფილის მართვის საშუალება

– მომხმარებლების დაჯგუფება დეპარტამენტების მიხედვით

– საკომუნიკაციო მოდული (chat)

– ფორუმი

– შიდა გამოკითხვის მოდული

– ფოტო გალერეების მართვის და გაზიარების საშუალება

– განცხადებების დაფა და ორგანიზაციის სიახლეები

– დაბადების დღის ბლოკი

– ღონისძიებების კალენდარი

– სამინისტროს ვებ პორტალზე ინფორმაციის განთავსების ელექტრონული მოთხოვნის ფორმა

	14
	საგარანტიო მხარდაჭერა და კონსულტაცია (1 წლით)


პროექტის ღირებულება:  დ.ღ.გ. - ს ჩათვლით 34810 ლარი.
ვადები: 
1-11 პუნქტების შესრულების  ვადაა 60 დღე 1-2 პუნქტების  შეთანხმების შემდეგ,

12-13  პუნქტის შესრულების ვადაა 60 დღე მე-12 პუნქტის შეთანხმების შემდეგ.

ანგარიშსწორება: 
ეტაპი პირველი: 1-2-12 პუნქტების ჩაბარების და შეთანხმების შემდეგ ბიუჯეტის 30%

ეტაპი მეორე:  სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ ბიუჯეტის 70%
ჩვენი რეკვიზიტებია

კავშირი საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი
თბილისი, გრ. ხანძთელის #9

ტელეფონი: (995 32) 49-00-49

საიდენტიფიკაციო კოდი/ID: 204426282
საბანკო ანგარიში/Account:
სს ”თი-ბი-სი ბანკი”-ს მთაწმინდის ფილიალი

ა/ა 700118  კოდი 220101821






PAGE  
1

