გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი

„ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის №376 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის მიღება გამოწვეულია შპს „ფაზის ოილის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი  შესასრულებელი ვალდებულებების ვადის ცვლილების გამო.

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყულევში 599970 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 45.15.22.020) 2012 წლის 18 სექტემბერს, (ცვლილება 25.12.2014წ ; 11.08.2016წ) საქართველოს მთავრობასა და შპს“ Socar Georgia Investments“-ს (უფლებამონაცვლე შპს „ფაზის ოილი“) შორის, გაფორმდა ხელშეკრულება- ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის (ყულევის თიზ-ი)შექმნასთან დაკავშირებულ ურთიერთვალდებულებათა შესახებ . ხელშეკრულების  და მასში შეტანილი ცვლილებების თანახმად:

თიზის მოქმედების ვადად განისაზღვრა 5 წელი;

ფუნქციონირების დაწყების ვადად 2017 წლის 1 სექტემბერი;

განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის ვადად 2016 წლის 31 დეკემბერი.

შპს „ფაზის ოილის“ მიერ დარღვეულ იქნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, რაზეც ეკისრება პირგასამტეხლო.

2019 წლის 20 ივნისს #9223/12 წერილით შპს „ფაზის ოილმა“ მოითხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გადავადება, კერძოდ განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის ვალდებულება 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, ხოლო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირებაში შესვლა 2020 წლის 1 მაისამდე, ასევე კომპანიამ აღიარა, რომ დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობა აღემატება მათ მიერ წარმოდგენილი (200 000 ევრო) საბანკო გარანტიის ოდენობას და გამოხატა მზადყოფნა დაფაროს დარიცხულ პირგასამტეხლოს თანხასა და წარმოდგენილ საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობა ხოლო დარჩენილი პირგასამტეხლოს გადახდაზე მზადყოფნა გამოთქვეს არაუგვიანეს 2020 წლის 30 ნოემბრისა. ასევე კომპანიამ წერილით წარმოადგინა საბანკო გარანტიაში ცვლილება, რომლის თანახმადაც საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაგრძელდა და მოქმედია 2021 წლის 01 მარტის ჩათვლით.

2019 წლის 11 დეკემბერს N18103/12 წერილით შპს „ფაზის ოილმა“ მოითხოვა პირობების კორექტირება, კერძოდ ყულევის თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღის გადავადება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე, ხოლო განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის ვალდებულება 2020 წლის 01 თებერვლამდე. ასევე, კომპანია აღიარებს 2019 წლის 11 დეკემბრის მდგომარეობით დარიცხულ პირგასამტეხლოს 951 000 ლარს (რომელიც მზარდია ყოველდღიურად 1 000 ლარით) და გამოხატავს მზადყოფნას დაფაროს დარიცხულ პირგასამტეხლოსა და საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობა, თუმცა ფაქტობრივად დარიცხული პირგასამტეხლო 2019  წლის 11 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 953 000 ლარს, ხოლო დარჩენილი პირგასამტეხლოს გადახდაზე მზადყოფნა გამოთქვა არაუგვიანეს 2021 წლის 30 ნოემბრისა. კომპანიამ წერილით წარმოადგინა საბანკო გარანტიაში ცვლილება, რომლის თანახმადაც, საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაგრძელდა და მოქმედია 2022 წლის 28 თებერვლამდე.

წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის პარალელურად საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენილია  „შპს „ფაზის ოილის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაშიც შპს „ფაზის ოილს“ პირობით გადაუვადდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით მომზადდა „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის №376 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტი გამოყენებული არ არის.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

საქართველოს მთავრობის დადგენილების გამოცემით სახელმწიფო ბიუჯეტში არ მოხდება დაგეგმილი შემოსავლის შემცირება. ამასთან, მისი განხორციელება არ საჭიროებს სახელმწიფიო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღების შემთხვევაში, განხორციელდება შპს „ფაზის ოილის“ ვალდებულებების გადავადება.

პროექტის განხორციელების ვადები

საქართველოს მთავრობის დადგენილების აღსრულებისათვის კანონმდებლობით ვადები დადგენილი არ არის.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის ავტორია და წარმდგენი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №--

2019 წლის ---  ----                                                                                    ქ. თბილისი

„ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის №376 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის №376 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/09/2012, 300010000.10.003.017049) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის:

1. მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ყულევის თიზის ფუნქციონირების დაწყების ვადად განისაზღვროს არაუგვიანეს  2021 წლის 31 დეკემბერი.

4. ყულევის თიზის ფუნქციონირების დაწყების მიზნით, ორგანიზატორი/ადმინისტრატორი  ვალდებულია, არაუგვიანეს  2021  წლის 31 დეკემბრამდე უზრუნველყოს:

ა) ყულევის თიზისათვის განკუთვნილ 599 970 კვ.მ ტერიტორიაზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №45.15.22.020) საქონლის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფიზიკურ პირთა შესვლა-გამოსვლა   სიტუაციური გეგმით გათვალისწინებული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით;

ბ) საბაჟო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა და საავტომობილო, სარკინიგზო ან/და სხვა ტიპის ტრანსპორტის გადაადგილება;

გ) საბაჟო კონტროლის პროცედურების განხორციელებისათვის საჭირო შენობა-ნაგებობასთან, ინფრასტრუქტურის ელემენტებთან, ტექნიკა-დანადგარების სახეობასა და რაოდენობასთან, უსაფრთხოების მოთხოვნებთან დაკავშირებული პარამეტრების შესრულება;

დ) შენობა-ნაგებობების აღჭურვა სსიპ - შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებული საოფისე ტექნიკა-აღჭურვილობით, კომპიუტერული ტექნიკით, მონაცემების ელექტრონული გადაცემის ქსელური კავშირით.“.

2. მე-6 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) არა უგვიანეს 2020 წლის 01 თებერვლისა, შეიმუშაოს და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შესათანხმებლად წარუდგინოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განაშენიანების რეგულირების გეგმა „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                          გიორგი გახარია