პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

ქ. თბილისი								N____	__/_________/2020 წ.

საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე

- „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების პირველი მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოწონებულ იქნას „საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.“-ს, შპს „ხელედულა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება;

- კომპანია/საპროექტო კომპანია გათავისუფლდეს ამ განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული შეთანხმების ხელმოწერამდე „საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით გათვალისწინებული ვადების გადაცილებისთვის ამავე მემორანდუმებით განსაზღვრული სანქციების დაკისრებისგან.

- კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებული შეთანხმების 2.2. და 2.3 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების წერილობითი დადასტურების შემდგომ, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, დაბრუნებულ იქნას პროექტის ფარგლებში მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილი სამშენებლო გარანტია 5 077 000 (ხუთი მილიონ სამოცდაჩვიდმეტი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით.

- წინამდებარე განკარგულების მეორე პუნქტით განსაზღვრული სამშენებლო გარანტიის დაბრუნების თაობაზე გარანტიის გამცემ ბანკში წარსადგენ შესაბამის წერილზე საქართველოს მთავრობის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს;

- „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შეთანხმებას, საქართველოს მთავრობის სახელით, ხელი მოაწეროს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

პრემიერ-მინისტრი							გიორგი გახარია

განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე

2015 წლის 29 მაისს საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დაიდო ურთიერთგაგების მემორანდუმი მდინარე ხელედულაზე „ხელედულა 3“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, ელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ (შემდგომში - „მემორანდუმი“) (ელექტროსადგურის სიმძლავრე - 60,44 მგვტ; ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობები - 20 წელი / ელექტროსადგურის წლიური გამომუშავების 20% / 5,9 აშშ ცენტი).

მემორანდუმის თანახმად, კომპანიას მემორანდუმის ხელმოწერიდან 18 თვის ვადაში უნდა განეხორციელებინა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა. კომპანიამ მემორანდუმით დადგენილ ვადაში განახორციელა „ხელედულა 3“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლა და დაადგინა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობა, რის შედეგადაც, აღნიშნულ მემორანდუმში 2016 წლის 15 დეკემბერს განხორციელდა ცვლილება და შემცირდა მემორანდუმის სიმძლავრე და განისაზღვრა 50,77 მგვტ. ამასთან, 2016 წლის 15 დეკემბერს გაფორმდა მიერთების აქტი („Deed of Adherence“), რომლის საფუძველზეც, შპს „ხელედულა ენერჯი“ (ს/კ: 404500964) მიუერთდა მემორანდუმს როგორც საპროექტო კომპანია და მიიღო კომპანიის ყველა ვალდებულება, ხოლო კომპანია გათავისუფლდა მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან მთავრობის, სსე-ის, საქრუსენერგოს, ენერგოტრანსისა და ესკო-ს წინაშე.

ზემოხსენებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის საფუძველზე, 2016 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხელედულა ენერჯის“ შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის თანახმადაც „ხელედულა 3“ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი გადავიდა მშენებლობის ფაზაზე. მემორანდუმის თანახმად, კომპანიას/საპროექტო კომპანიას, ელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე მშენებლობა უნდა დაეწყო აღნიშნული შეთანხმების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში, რაც გულისხმობს 2017 წლის 15 დეკემბერს, თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საპროექტო კომპანიამ აიღო მშენებლობის ნებართვა 2017 წლის 20 ივლისს (მემორანდუმით განსაზღვრულ ვადაში - 2017 წლის 15 დეკემბრამდე), „ხელედულა 3“ ჰესის სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე დაწყებული არ არის, რაც გამოწვეულია ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის პროტესტით, რის გამოც, კომპანიამ წერილობით მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მემორანდუმის შეწყვეტის თხოვნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მომზადდა „საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.“-ს, შპს „ხელედულა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების (შემდგომში, „შეწყვეტის შეთანხმება“) პროექტი, რომელიც  ითვალისწინებს კომპანიისთვის/საპროექტო კომპანიისთვის პროექტის განხორციელების უფლების ჩამორთმევას; ამასთან, მემორანდუმის შეწყვეტისთანავე სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადაეცემა შესაბამისი უფლებები (მათ შორის, საკუთრების უფლება) პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ან/და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ იმ მიწის ნაკვეთებზე რომლებიც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ არის გადაცემული საპროექტო კომპანიისთვის და მთავრობას უსასყიდლოდ გადაეცემა საკუთრების უფლება კომპანიის/საპროექტო კომპანიის ხელთ არსებულ ელექტროსადგურის მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების კვლევისა და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშებზე, ისევე, როგორც პროექტთან დაკავშირებულ, მათ შორის, კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ შემუშავებულ, სხვა ნებისმიერ დოკუმენტსა და ნახაზზე (მათ შორის, კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ შემუშავებული ახალ დოკუმენტებზე). ასევე, მემორანდუმის შეწყვეტისთანავე კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ პროექტთან დაკავშირებით მთავრობისგან ან/და სხვა ოფიციალური სამთავრობო უწყებისაგან მიღებული ყველა ოფიციალური ნებართვა, ლიცენზია, თანხმობა ან/და დავალება ჩაითვლება ავტომატურად შეწყვეტილად.

აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის ფარგლებში მთავრობის სასარგებლოდ წარმოდგენილია სამშენებლო გარანტია 5 077 000 (ხუთი მილიონ სამოცდაჩვიდმეტი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით და აღნიშნული გარანტია ძალაშია 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით. წინამდებარე განკარგულება და ასევე, განკარგულებით წარმოდგენილი შეთანხმება ითვალისწინებს კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ შეწყვეტის შეთანხმების 2.2. და 2.3 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების წერილობითი დადასტურების შემდგომ, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მთავრობის მიერ კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ მემორანდუმის მე-13 მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტიის (№9920HG25 / 5 077 000 აშშ დოლარი) დაბრუნებას. განკარგულების ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია კომპანიის/საპროექტო კომპანიის გათავისუფლება ურთიერთგაგების მემორანდუმით დადგენილი ვადების გადაცილებისთვის განსაზღვრული სანქციების დაკისრებისგან. კერძოდ, ის გარემოება, რომ 2017 წლის 15 დეკემბრიდან დღემდე (2020 წლის 30 აპრილის ჩათვლით) „ხელედულა 3“-ის სამშენებლო სამუშაოები დაწყებული არ არის, მემორანდუმის 13.2 პუნქტის თანახმად, უკავშირდება სანქციას 801 000 (რვაას ერთი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით.

შეთანხმების პროექტზე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მომზადებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი დასკვნა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დასკვნაში შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონმდებლობის მოთხოვნების მხედველობაში მიღების თაობაზე გამოთქმულ შენიშვნასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ განსახილველ შეთანხმების პროექტზე მუშაობა ხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შეწყვეტისთვის კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, საბოლოოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი საკითხი წარედგინება საქართველოს მთავრობას. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნას, დავათა გადაწყვეტის ფორუმად საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წესების გამოყენებით არბიტრაჟის არჩევის მიზანშეწონილობის შესახებ, შევნიშნავთ, რომ აღნიშნული ფორუმი წარმოადგენს ამ მემორანდუმის ფარგლებში მხარეების მიერ შეთანხმებულ დავათა განხილვის ფორუმს, შესაბამისად, მისი ასახვა მოხდა, ასევე წარმოდგენილ შეწყვეტის შეთანხმებაშიც. იუსტიციის სამინისტროს დანარჩენი შენიშვნები გათვალისწინებულ და ასახულ იქნა შეწყვეტის შეთანხმებაში.

შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ასევე, „სსე“-ის, „ენერგოტრანსისა“ და „ესკოს“ დადებითი დასკვნები. რაც შეეხება „საქრუსენერგოს“ მითითებას მხარეთა მიერ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთვის დადგენილი ვად(ებ)ის დაცვისა და შესაბამისად, პასუხისმგებლობის თაობაზე, როგორც აღინიშნა, კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ მშენებლობის ნებართვის მემორანდუმით დადგენილ ვადაში აღების მიუხედავად, სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე დაწყებული არ არის, რაც გამოწვეულია ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის პროტესტით. შესაბამისად, წარმოდგენილი განკარგულებისა და შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში განსახილველია კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტიის (5 077 000 აშშ დოლარი) სრული ოდენობით დაბრუნების საკითხი.

შესაბამისად, განსახილველად წარმოდგენილია „საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.“-ს, შპს „ხელედულა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეწყვეტის შეთანხმება შესაბამისი დანართებით.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის   სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

წინამდებარე პროექტის მიღება არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიღების შედეგად, საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.“-ს, შპს „ხელედულა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის გაფორმდება შეთანხმება „საქართველოს მთავრობას, “ANADOLU TASIT TICARET A.S.”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე“ და კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ შეწყვეტის შეთანხმების 2.2. და 2.3 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების წერილობითი დადასტურების შემდგომ, დაბრუნდება კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ მთავრობის სასარგებლოდ წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტია (5 077 000 აშშ დოლარი).

პროექტის განხორციელების ვადები

წარმოდგენილი შეთანხმების ხელმოწერა განხორციელდება უმოკლეს ვადებში.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.