განმარტებითი ბარათი

შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიისთვის“ „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

2015 წლის 20 აგვისტოს საქართველოს მთავრობას, შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიას“ (შემდგომში, „კომპანია“) და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დაიდო შეცვლილი და შესწორებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი (შემდგომში, „მემორანდუმი“) „ხობი 1“ (დადგმული სიმძლავრე: 60 მგვტ., წლიური გამომუშავება 320 მლნ. კვტ.სთ.)  და „ხობი 2“ (შემდგომში, „ელექტროსადგური“) (დადგმული სიმძლავრე: 46,7 მგვტ., წლიური გამომუშავება: 202,0 მლნ. კვტ.სთ.) ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების თაობაზე. მემორანდუმის მიხედვით, ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ პირველი 15 წლის განმავლობაში („საწყისი ექსპლუატაციის პერიოდი“) სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ ვალდებულია, შეისყიდოს ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სრული ოდენობა ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად, ტარიფით - 6,5 აშშ ცენტი 1 კილოვატ საათი.

2017 წლის 10 აგვისტოს მხარეებს შორის გაფორმდა შეთანხმება მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აღნიშნული შეთანხმებით, მემორანდუმს დაემატა მხარე შპს „ხობი 1“ - მხოლოდ „ხობი 1“ ჰიდროელექტროსადგურის ნაწილში. აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის თანახმად, „ხობი 1“ ჰესი თავიდანვე განისაზღვრა „ოფციურ ობიექტად“ (“Optional Facility”) და კომპანიას მიენიჭა უფლებამოსილება, მიეღო გადაწყვეტილება აღნიშნული ჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის ჩატარების თაობაზე მემორანდუმის ხელმოწერიდან 6 თვის ვადაში. 2017 წლის 10 აგვისტოს გაფორმებული შეთანხმების თანახმად კი, კომპანიის მიერ „პირველი ფაზის სამუშაოების“ შესრულებისთვის მემორანდუმის მე-2 დანართით დადგენილი ვადის ამოწურვიდან 6 თვის ვადაში, მთავრობა და შპს „ხობი 1“ ერთობლივად განიხილავენ დამოუკიდებელი ურთიერგაგების მემორანდუმის პირობებს, რომელიც უნდა დაიდოს „ოფციური ობიექტის“ თაობაზე. ამასთან, ამავე შეთანხმებით, მემორანდუმის დაემატა 201 მუხლი, რომლის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ ურთიერთგაგების მემორანდუმი „ხობი 1“ ჰიდროელექტროსადგურის თაობაზე არ გაფორმდებოდა ზემოაღნიშნულ ვადაში, მემორანდუმი „ხობი 1“ ჰესის ნაწილში შეწყდებოდა ავტომატურად. მემორანდუმის შესაბამისად (2017 წლის 10 აგვისტოს შეთანხმების გათვალისწინებით), „პირველი ფაზის სამუშაოების“ შესასრულებლად კომპანიას ვადა განესაზღვრა 2018 წლის 10 მაისამდე, ხოლო „ხობი 1“ ჰესის თაობაზე ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებისთვის დადგენილი ვადა ამოიწურა 2018 წლის 10 ნოემბერს. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ხსენებული დამოუკიდებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმი შპს „ხობი 1“-თან არ გაფორმებულა, მემორანდუმი „ხობი 1“ ჰესის ნაწილში უნდა ჩაითვალოს ავტომატურად შეწყვეტილად. აღნიშნულის გათვალისწინებით, წარმოდგენილი შეთანხმების პროექტის მხარეს შპს „ხობი 1“ აღარ წარმოადგენს. ასევე დამატებით აღსანიშნავია, რომ შეიცვალა მემორანდუმის მე-4 მუხლი და მოქმედი რედაქციის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობას კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე უფლება არ აქვს მიანიჭოს სხვა მესამე პირს კვლევის, მშენებლობისა და ოპერირების უფლებამოსილება იმ სახელშეკრულებო ფართობში, რომელიც მოცემულია წინამდებარე შეთანხმების დანართში.

2019 წლის 11 ნოემბერს მხარეებს შორის გაფორმდა შეთანხმება მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აღნიშნული შეთანხმებით, გახანგრძლივდა ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების ვადა 2 წლით და განისაზღვრა 2023 წლის 10 აგვისტო, ნაცვლად 2021 წლის 10 აგვისტოსი.

კომპანიამ 2021 წლის 25 იანვრის წერილით მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  და აცნობა, რომ პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად იგი თანამშრომლობს სს თიბისი ბანკთან და სს საქართველოს ბანკთან, რომლებმაც უნდა დააფინანსონ პროექტი. დაფინანსების მიზნებისათვის, სესხის მისაღებად, ბანკების წინაშე ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით იპოთეკით უნდა დაიტვირთოს ან/და დაგირავდეს კომპანიის საკუთრებაში არსებული ან/და სამომავლოდ შესაძენი/საკუთრებაში მიღებული ნებისმიერი/მთელი უძრავი/მოძრავი ქონება და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სხვა უზრუნველყოფასთან ერთად უნდა განხორციელდეს გაფორმებული/გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე წარმოშობილი ყველა და ნებისმიერი უფლებისა და კომპანიას და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის გასაფორმებელი/გაფორმებული ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ (PPA) ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა და ნებისმიერ უფლების - დაგირავება, აღნიშნული ბანკების სასარგებლოდ. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე კომპანია ითხოვს გაიცეს თანხმობა „გაფორმებული/გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე წარმოშობილი ყველა და ნებისმიერი უფლება და კომპანიას და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის გასაფორმებელი/გაფორმებული ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ (PPA) ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა და ნებისმიერი უფლება.“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მომზადდა „შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიისთვის“ „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ წინასწარი თანხმობის გაცემას მემორანდუმით გათვალისწინებული „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ფლობის პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის   სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

წინამდებარე პროექტის მიღება არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიღების შედეგად, შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგია“ შეძლებს უფლებრივად დატვირთოს მემორანდუმით გათვალისწინებული „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ფლობის პროექტის განხორციელების უფლება.

პროექტის განხორციელების ვადები

წარმოდგენილი პროექტი არ არის დაკავშირებული რაიმე სპეციალურ ვადასთან.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

ქ. თბილისი							   __/_____________/2021 წ.

შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიისთვის“ „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიას“ მიეცეს წინასწარი თანხმობა, საქართველოს მთავრობას, შპს „საქართველოს საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიასა“ და სს „ელექტროენერგეტიკულ სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული შეცვლილი და შესწორებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით (მასში 2017 წლის 10 აგვისტოსა და 2019 წლის 11 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებები) გათვალისწინებული „ხობი 2“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ფლობის პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე.

პრემიერ-მინისტრი		                      		   	       ირაკლი ღარიბაშვილი